梅州永固胶粘剂制品有限公司

建设项目竣工环境保护验收意见

2019年05月25日，梅州永固胶粘剂制品有限公司在厂内召开了年产500吨拼板胶制品生产线建设项目竣工环境保护验收会，参加本次会议的有建设单位梅州永固胶粘剂制品有限公司、验收监测及报告编制单位梅州市高远科技有限公司、监管单位平远县环境保护局环境监察分局及技术专家，并组成验收组（名单附后）。验收组听取了建设单位对本项目环保“三同时”执行情况的汇报、验收报告编制单位关于本项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，查看了本项目环境保护措施落实情况，经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、项目基本情况

梅州永固胶粘剂制品有限公司是一家主要从事拼板胶制品加工生产的企业，位于广东省梅州市广州南沙（平远）产业转移工业园内。占地面积30015m2，建筑面积6000m2。该公司于2008年委托国家环境保护总局华南环境科学研究所编制了《梅州永固胶粘剂制品有限公司永固胶粘剂制品建设项目环境影响评价报告表》，并于同年6月23日取得平远县环境保护局的环评批复（平环建函〔2008〕6号）。由于受资金、市场等因素的影响，项目启动一再延缓，于2012年12月开始建设，此后停停建建，建设工期较长，直至2017年12月才完成工程建设。项目建成后，于2018年3月开始调试运行，同年4月开展建设项目环境保护竣工验收，发现锅炉不符合《广东省锅炉污染整治实施方案(2016年-2018年)》的相关要求，需要对锅炉实施升级改造。随后，梅州市永固胶粘剂制品有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《梅州永固胶粘剂制品有限公司锅炉改造建设项目环境影响评价报告表》，并于2018年12月26日取得平远县环境保护局的环评批复(平环建函(2018)31号)。梅州市永固胶粘剂制品有限公司锅炉改造工程于2019年1月实施，3月完成改造后调试运行。

该项目的生产流程如下：

搅拌

冷却

冷却

加热水           加CaCO3                   加原材料

PVA	加助剂

搅拌

胶水成品

分装入库

目前，梅州永固胶粘剂制品有限公司的生产正常，安装配套的环保设施也正常运行。

二、项目环境保护执行情况

经检查，梅州永固胶粘剂制品有限公司项目严格按《报告表》和平远县环境保护局环评审批意见落实各项污染防治措施和环境风险防范措施。

- 1.废水污染防治。该项目产生的废水主要为生活污水，生产用水全部循环使用不外排，本项目生产用水全部循环使用不外排。生活污水经三级化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作种类标准，用于厂区周围绿化浇灌。

2.大气污染防治。该项目的废气主要为：生产过程中碳酸钙加入反应炉时产生的少量粉尘，呈无组织形式排放；一台0.3t/h的燃油锅炉，所用燃料为0#优质柴油，会产生一定量的二氧化硫、氮氧化物和烟尘。

3.固体废物污染防治。该项目产生的固废：生活垃圾、废包装袋交由环卫部门处理；废包装桶交由相关厂商回收利用。

4.噪声污染防治。本项目噪声主要来源于锅炉运作以及搅拌机马达产生的噪声，采取合理布置机器设备、加强设备维护保养等措施简易处理。

三、项目环境保护竣工验收监测情况

梅州永固胶粘剂制品有限公司已委托梅州市高远科技有限公司于2019年03月28日-29日对建设项目进行了竣工验收监测。监测期间，生产负荷达到设计能力的75%以上, 且工况稳定，环保设施运行正常。结果如下：

1.废水监测情况。监测单位已对项目产生的生活污水进行连续多频次监测。监测结果表明，生活污水经三级化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作种类标准。

- 2.废气监测情况。监测单位已对该项目的无组织排放颗粒物、锅炉废气进行了连续多频次的监测。监测结果表明，无组织排放颗粒物符合DB 44/27－2001表2第二时段无组织排放监控浓度限值的要求；锅炉废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度达到《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2新建燃油锅炉排放浓度的限值要求。

3.噪声监测情况。监测单位已对该项目的厂界噪声进行了连续2天的监测。监测结果表明，该项目东、南、西、北厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。

四、结论

梅州永固胶粘剂制品有限公司建设项目能够认真落实环评及其审批意见的有关要求，严格执行“三同时”制度，积极采取有效措施做好污染防治各项工作，达标排放。

经对照《梅州永固胶粘剂制品有限公司建设项目环境影响评价报告表》及其审批意见，认为该项目配套环保治理设施符合环评及其批复的要求，上述监测情况表明效果明显，达标排放。

五、验收组名单

验收人员信息表附后。

梅州永固胶粘剂制品有限公司

2019年05月25日